Crossroad Market Prototype

Store Survival, Community Building, NPC Purchase Flow, dan Roadmap 8 Minggu

Dokumen kerja untuk playable prototype 2D RPG pixel di Godot

Versi: 1.0
Sumber konsep: Crossroad Market Prototype PPT dan hasil diskusi desain

# 1. Ringkasan Eksekusi

Crossroad Market Prototype adalah playable vertical slice tentang player yang melanjutkan toko milik ibunya di sebuah valley yang dihuni manusia, hantu, dan monster. Prototype tidak bertujuan membuat versi kecil dari Stardew Valley. Prototype bertujuan membuktikan apakah sistem toko dan hubungan sosial dapat saling memperkuat dalam durasi singkat.

Desain inti prototype adalah: toko lama pasti berakhir, tetapi cara player bermain menentukan apakah ia memulai lagi sendirian atau bersama komunitas. Dengan struktur ini, penutupan toko tidak terasa seperti hukuman yang curang. Aksi player tetap berarti melalui profit, trust, bantuan NPC, dan modal awal toko baru.

Fokus utama: store survival dan community building.

Durasi target: 6 hari in-game.

NPC utama prototype: Irene dan Gooby The Phantom.

Core mechanic: restock, shelf management, NPC purchase, relationship, request, daily report, dan ending branch.

Target produksi: playable prototype selama 8 minggu.

# 2. Pertanyaan Utama Prototype

Prototype harus menjawab pertanyaan desain yang spesifik. Pertanyaan ini akan menentukan apakah prototype berhasil, bukan jumlah fitur yang masuk ke build.

| Pertanyaan | Makna Desain | Indikator Playtest |
| --- | --- | --- |
| Apakah gameplay market cukup menarik? | Player menikmati aktivitas susun barang, memilih stok, melayani customer, dan mengejar target harian. | Player sadar pada slot rak, stok, tax, dan item yang harus dipajang. |
| Apakah pemain penasaran dengan NPC? | Irene dan Gooby tidak hanya berfungsi sebagai pembeli, tetapi menjadi alasan player peduli pada toko. | Player bertanya mengapa Irene sering membeli perban dan siapa Gooby sebelum menjadi hantu. |
| Apakah toko menjadi alat membangun community? | Ekonomi toko dan trust NPC harus saling terkait. | Player rela mengorbankan slot shelf atau profit untuk memenuhi kebutuhan NPC. |

# 3. Pilar Desain

Game ini berdiri di atas dua pilar yang harus saling terkait. Jika salah satu pilar berjalan sendiri, prototype akan kehilangan identitas.

| Pilar | Fungsi | Bentuk di Prototype |
| --- | --- | --- |
| Store Survival | Memberi tekanan operasional harian. | Stok terbatas, shelf 6 slot, ordering, checkout, revenue, product cost, store fee. |
| Community Building | Memberi alasan emosional dan naratif untuk mengelola toko. | Trust Irene dan Gooby, request barang, advanced event, dan ending support. |
| Interaksi antar pilar | Membuat pilihan player punya biaya dan konsekuensi. | Item penting NPC mengambil slot shelf yang juga bisa dipakai untuk item profit stabil. |

# 4. Scope Prototype yang Aman

Prototype harus diperlakukan sebagai vertical slice. Tujuannya bukan memasukkan semua sistem full game. Tujuannya adalah menunjukkan satu potongan kecil yang playable, lengkap, dan punya rasa final.

| Kategori | Masuk Prototype | Tidak Masuk Dulu |
| --- | --- | --- |
| NPC | 2 NPC utama dengan pendalaman cerita, plus 4 sampai 8 NPC normal jika waktu cukup. | 20 entitas penuh dengan relationship lengkap. |
| Area | Toko utama, greenhouse kecil, dan gudang tua untuk ending. | Banyak map, rumah semua NPC, desa penuh. |
| Sistem toko | Shelf 6 slot, restock, ordering, checkout sederhana, daily report. | Ekonomi realistis, banyak kategori barang, supply chain kompleks. |
| Cerita | 6 hari in-game dengan ending bercabang berdasarkan trust. | Quest chain panjang dan lore penuh. |
| Teknis | Sistem modular sederhana yang stabil. | Arsitektur besar, save-load kompleks, procedural system. |

# 5. Core Loop Harian

Core loop harian harus mudah dipahami dan cepat diuji. Setiap hari memberi tekanan ekonomi dan peluang sosial.

| Sesi | Aktivitas Player | Tujuan Gameplay |
| --- | --- | --- |
| Pagi | Buka toko, cek stok, susun barang di shelf. | Menyiapkan strategi jualan dan kebutuhan NPC. |
| Siang | Customer datang, beli barang, player melayani transaksi. | Menghasilkan revenue dan mengurangi stok. |
| Sore | NPC utama datang, dialog, request, atau event cerita. | Mengaitkan toko dengan community building. |
| Malam | Daily report, bayar fee, order barang untuk besok. | Memberi feedback ekonomi dan rencana hari berikutnya. |

Prinsip desain: waktu adalah currency. Player harus memilih antara restock, order, ngobrol, dan membantu NPC. Jangan membuat semua aktivitas bisa dilakukan tanpa trade-off.

# 6. Sistem Toko Minimum

Sistem toko harus sederhana, tetapi cukup kuat untuk menghasilkan keputusan. Shelf 6 slot adalah pusat tekanan desain.

Shelf awal memiliki 6 slot.

Setiap slot menampilkan satu jenis item.

Barang yang tidak dipajang tidak bisa dibeli customer.

Barang habis tidak bisa dijual sampai player restock.

Jika barang baru datang dan slot penuh, player harus replace item atau menjual barang lebih murah.

Pilihan shelf harus membuat player menimbang profit, kebutuhan NPC, dan request aktif.

| Keputusan Player | Konsekuensi |
| --- | --- |
| Memajang Bread dan Water | Revenue stabil dari NPC normal. |
| Memajang Bandage dan Painkiller | Irene puas dan trust bisa naik. |
| Memajang Phantom Ice Cream | Gooby bisa membeli item favoritnya. |
| Memajang Work Gloves | Request Irene bisa terpenuhi, tetapi slot profit berkurang. |
| Mengabaikan item NPC utama | Profit bisa naik, tetapi trust dan story progress tertahan. |

# 7. Sistem Ekonomi Prototype

Ekonomi prototype tidak perlu realistis. Ekonomi harus memberi tekanan yang mudah dibaca oleh player.

| Elemen | Definisi | Fungsi Desain |
| --- | --- | --- |
| Daily Revenue | Uang dari hasil penjualan hari itu. | Memberi rasa progress langsung. |
| Product Cost | Biaya order barang untuk stok besok. | Mencegah player menimbun tanpa risiko. |
| Net Profit | Sales dikurangi product cost. | Menunjukkan performa harian. |
| Daily Tax atau Store Fee | Biaya harian tetap atau meningkat. | Menjadi target minimum dan tekanan ekonomi. |
| Starting Capital Toko Baru | Modal awal setelah ending. | Mengubah hasil ekonomi menjadi konsekuensi final. |

Daily tax atau store fee jangan menjadi alasan utama toko tutup. Fee cukup menjadi pressure loop. Alasan tutup harus berasal dari masalah lama yang diwariskan agar player tidak merasa dicurangi saat bermain baik.

# 8. Logika Toko Tutup yang Tetap Fair

Toko lama sebaiknya tidak tutup karena player gagal mengelola uang selama 6 hari. Jika player sudah profit, rajin restock, dan membayar fee tetapi tetap dipaksa bangkrut, ending akan terasa tidak adil.

Solusi desain: toko lama memang sudah doomed sejak awal karena masalah lama. Player tidak sedang menyelamatkan bangunan lama. Player sedang membuktikan bahwa toko masih punya arti bagi komunitas.

| Alasan Tutup yang Disarankan | Mengapa Fair |
| --- | --- |
| Tunggakan pajak lama dari masa sebelum player. | Masalah tidak muncul dari kesalahan player selama prototype. |
| Izin usaha atas nama ibu tidak bisa diperpanjang. | Player perlu memulai legalitas baru di tempat lain. |
| Bangunan sudah masuk proses lelang. | Toko lama punya batas waktu yang jelas sejak awal. |
| Bangunan disita Valley’s Head. | Memberi konflik eksternal tanpa membatalkan usaha player. |

Istilah yang lebih aman daripada "bangkrut" adalah toko lama disita, toko lama ditutup paksa, toko lama masuk proses lelang, atau izin toko dicabut. Istilah ini lebih tepat karena ending bukan murni kegagalan ekonomi player.

# 9. Konsekuensi Ending Player

Ending hari ke-6 boleh memiliki struktur utama yang sama, yaitu pindah ke toko baru. Namun rasa ending harus berubah berdasarkan profit dan trust.

| Kondisi | Konsekuensi Ending |
| --- | --- |
| Profit tinggi | Player punya modal lebih untuk toko baru. |
| Profit rendah | Player mulai dengan modal lebih sempit. |
| Trust Irene tinggi | Irene datang membantu dan memberi opsi lokasi. |
| Trust Gooby tinggi | Gooby membantu menyelesaikan masalah gudang berhantu. |
| Trust keduanya tinggi | Ending terasa hangat. Komunitas mulai terbentuk. |
| Trust rendah | Player tetap pindah, tetapi bekerja sendiri. |
| Satu trust tinggi | Satu NPC membantu dan bisa meyakinkan NPC lain. |

Dengan struktur ini, player tidak bisa menyelamatkan toko lama. Namun player bisa menentukan apakah ia memulai toko baru dengan dukungan komunitas atau sendirian.

# 10. Relationship System Minimum

Relationship cukup memakai trust 0 sampai 100. Jangan membuat relationship system kompleks untuk semua NPC pada prototype.

| Level | Trust | Status | Konten Terbuka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 sampai 29 | Customer | Dialog pendek dan pembelian dasar. |
| 2 | 30 sampai 69 | Regular | Request barang dan dialog lebih personal. |
| 3 | 70 sampai 100 | Friend | Advanced event dan ending support. |

Trust naik lewat ngobrol, menyediakan barang favorit, memenuhi special request, dan memilih membantu NPC saat event. Trust tidak perlu turun besar saat gagal. Kegagalan cukup membuat player kehilangan kesempatan progress.

# 11. NPC Utama: Irene

| Atribut | Isi |
| --- | --- |
| Kategori | Manusia. |
| Occupation | Greenhouse worker. |
| Personality | Pendiam, lembut, rajin, tidak suka merepotkan orang lain, sering memendam masalah sendiri. |
| Item favorit | Bandage, Painkiller, Energy Drink, Work Gloves. |
| Visual clue | Tangan sering diperban, gardening gloves, noda tanah, terlihat lelah menjelang sore. |
| Hook cerita | Mengapa Irene selalu membutuhkan perban, painkiller, dan sarung tangan kerja. |
| Advanced event | Player membantu Irene memindahkan pot tanaman di greenhouse kecil. Player melihat petunjuk personal tentang bunga favorit ibunya. |

# 12. NPC Utama: Gooby The Phantom

| Atribut | Isi |
| --- | --- |
| Kategori | Ghost. |
| Occupation | Ghost customer. |
| Personality | Ceria, aneh, pelupa, nostalgis. |
| Item favorit | Phantom Ice Cream dan Spirit Water. |
| Visual clue | Datang saat suasana toko lebih sepi, memperhatikan foto lama di toko. |
| Hook cerita | Mengapa Gooby terasa familiar dengan toko lama dan siapa dia sebelum menjadi hantu. |
| Advanced event | Gooby meminta player mencari benda yang ia lupa taruh di toko. |

# 13. NPC Purchase Flow

NPC purchase flow harus dibuat sebagai retail loop sederhana. Jangan mulai dari simulasi kasir yang rumit. Fokus pada rasa bahwa player benar-benar menjaga toko.

1.  NPC masuk toko berdasarkan jadwal.

2.  NPC memiliki daftar item yang ingin dibeli.

3.  NPC berjalan ke shelf terkait.

4.  Jika item tersedia, NPC mengambil barang dan stok di shelf berkurang.

5.  NPC berjalan ke kasir.

6.  Player menekan tombol interaksi untuk melayani.

7.  Uang masuk, daily revenue bertambah, satisfaction atau trust berubah.

8.  NPC memberi dialog pendek dan keluar toko.

## State NPC minimal

ENTER_STORE

WALK_TO_SHELF

SEARCH_ITEM

TAKE_ITEM

GO_TO_CHECKOUT

WAIT_FOR_SERVICE

PAY

TALK

EXIT_STORE

# 14. Jika Barang Tidak Tersedia

Barang kosong tidak perlu menghukum player secara keras. Kegagalan harus terasa sebagai kehilangan kesempatan, bukan game over kecil.

| Tipe NPC | Saat Barang Tidak Ada | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| NPC normal | Memberi komentar kecewa ringan lalu keluar. | Satisfaction toko turun sedikit atau tidak naik. |
| Irene | Bertanya singkat tentang item yang tidak tersedia. | Trust tidak naik. Jika waktunya tepat, request bisa muncul. |
| Gooby | Memberi komentar aneh atau nostalgis. | Trust tidak naik. Bisa membuka request yang bersifat personal. |

## State alternatif

ENTER_STORE

WALK_TO_SHELF

SEARCH_ITEM

ITEM_NOT_FOUND

ASK_PLAYER_OR_LEAVE

EXIT_STORE

# 15. Tiga Jenis Pembelian

| Jenis | Flow | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Normal Purchase | NPC biasa masuk, cari barang, beli, keluar. | Memberi revenue dan membuat toko hidup. |
| Relationship Purchase | Irene atau Gooby membeli barang favorit, lalu dialog dan trust berubah. | Mengikat ekonomi toko dengan cerita dan relationship. |
| Request Purchase | NPC meminta item khusus, player order, item datang besok, request terpenuhi. | Membuka story progress dan memberi makna pada limited shelf. |

# 16. Checkout Prototype

Gunakan semi-manual checkout. Player cukup menekan tombol interaksi di kasir untuk melayani NPC. Sistem ini cukup membuat player merasa bekerja sebagai penjaga toko tanpa menggeser fokus ke cashier simulator.

| Versi Checkout | Mekanik | Status untuk Prototype |
| --- | --- | --- |
| Basic | Tekan tombol interaksi untuk serve. Transaksi otomatis selesai. | Wajib. |
| Medium | Tekan tombol beberapa kali untuk scan beberapa item. | Opsional jika core stabil. |
| Advanced | Scan item manual dan memberi kembalian. | Jangan dibuat dulu. Risiko scope melebar. |

Checkout satu tombol menjaga fokus utama: player mengatur produk, memikirkan stok dan fee, serta peduli pada kebutuhan NPC.

# 17. Timeline 6 Hari In-Game

| Hari | Tujuan | Event dan Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Memperkenalkan toko dan gameplay dasar. | Restock bread, water, bandage, painkiller, Phantom Ice Cream. Irene membeli medicine. Gooby membeli Phantom Ice Cream. End day report. |
| 2 | Memperkenalkan limited shelf. | Energy Drink masuk. Shelf 6 slot memaksa player replace atau memilih item yang dipajang. |
| 3 | Memperkenalkan special request. | Irene meminta Work Gloves. Gooby meminta sesuatu yang berkilau. Player memilih order atau ignore. |
| 4 | First truth dan tax naik. | Jika request dipenuhi, trust naik dan dialog baru terbuka. Irene mulai membuka konteks greenhouse. Gooby bicara tentang masa lalu toko. |
| 5 | Advanced event. | Irene meminta bantuan setelah toko tutup. Gooby meminta player mencari benda di toko. |
| 6 | Toko lama ditutup dan ending branch. | Player membaca surat penutupan. Irene dan Gooby datang atau tidak berdasarkan trust. Player pindah ke gudang tua. |

# 18. Advanced Event Hari Ke-5

Advanced event harus pendek, tetapi punya emotional hook. Durasi ideal 3 sampai 5 menit per event.

| NPC | Setup | Pilihan Player | Reward Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Irene | Irene datang terlambat dan terlihat lebih lelah. | Tetap buka toko untuk profit atau membantu Irene setelah toko tutup. | Player melihat greenhouse kecil, pot rusak, dan bunga favorit ibu Irene. Trust naik. |
| Gooby | Gooby mengaku lupa menaruh sesuatu di toko. | Membantu mencari object di toko atau mengabaikan. | Player mengetahui bahwa Gooby punya ikatan lama dengan toko. Trust naik. |

# 19. Ending Hari Ke-6

Hari ke-6 harus menjadi payoff dari sistem relationship. Toko lama tertutup, tetapi ending menunjukkan apakah player telah membangun community.

| Trust Irene | Trust Gooby | Ending |
| --- | --- | --- |
| Tinggi | Tinggi | Irene dan Gooby datang. Irene memberi opsi gudang tua. Gooby membantu menyelesaikan masalah hantu. Mereka membantu membenahi toko baru. |
| Tinggi | Rendah | Irene datang. Ia bisa meyakinkan Gooby atau memberi bantuan terbatas. |
| Rendah | Tinggi | Gooby datang atau meninggalkan petunjuk. Ia bisa mengarahkan player ke gudang tua. |
| Rendah | Rendah | Player menemukan opsi gudang tua, tetapi bekerja sendiri. Ending terasa sepi. |

Ending tidak bertujuan menghukum player. Ending bertujuan membuktikan nilai community building.

# 20. Roadmap 8 Minggu

| Minggu | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondasi Godot: movement 4 arah, collision, camera follow, interaction button, scene toko kosong. | Player bisa berjalan dan berinteraksi di toko. |
| 2 | Sistem toko dasar: shelf 6 slot, item display, stok berkurang, customer membeli, uang bertambah. | Player bisa isi rak dan mendapatkan uang dari customer. |
| 3 | Ordering dan end day report: order barang, barang datang besok, biaya stock, laporan akhir hari, store fee. | Satu hari penuh bisa dimainkan dari buka toko sampai tutup toko. |
| 4 | NPC demand dan schedule: Irene dan Gooby datang sesuai waktu, membeli item favorit, trust berubah. | Dua NPC utama punya perilaku belanja berbeda. |
| 5 | Dialog, request, dan trust level: dialog berdasarkan hari dan trust, request bisa diterima atau diabaikan. | NPC mulai terasa punya karakter dan kebutuhan. |
| 6 | Advanced event: event Irene di greenhouse kecil dan event Gooby mencari object di toko. | Ada momen story yang membuat player peduli. |
| 7 | Ending hari ke-6: toko tutup, surat penutupan, ending branch, scene gudang tua. | Prototype bisa selesai dari hari 1 sampai hari 6. |
| 8 | Polish dan playtest: bug fixing, balancing harga, tax, trust, UI, sound minimal, export build. | Playable prototype siap diuji oleh 3 sampai 5 playtester. |

# 21. Prioritas Implementasi

| Level | Item |
| --- | --- |
| Wajib | Movement, interaction, shelf 6 slot, inventory sederhana, ordering, purchase flow, daily report, tax atau store fee, 2 NPC utama, trust, request, ending branch. |
| Boleh jika sempat | 8 NPC normal, visual expansion, dekorasi, item rarity, animasi tambahan, variasi dialog. |
| Jangan dulu | 20 entitas penuh, combat, fishing, crafting, save-load kompleks, banyak map, relationship kompleks untuk semua NPC. |

# 22. Struktur Teknis Minimum di Godot

Struktur teknis harus cukup modular untuk prototype, tetapi jangan over-engineer. Kamu bisa memakai beberapa autoload untuk state global dan manager utama.

## Autoload yang disarankan

GameState

InventoryManager

EconomyManager

RelationshipManager

DialogueManager

DayManager

## Scene utama

Main

StoreScene

Player

Shelf

CheckoutCounter

NPC

DialogueBox

EndDayReport

JournalUI

| Web Mindset | Godot Equivalent |
| --- | --- |
| Component | Scene. |
| DOM tree | Node tree. |
| State management | Autoload singleton. |
| Event listener | Signal. |
| Route atau page | Scene transition. |
| JSON config | Resource atau Dictionary. |

# 23. Struktur Data Minimum

Data bisa dibuat sederhana dulu. Gunakan dictionary, JSON, atau resource. Hindari database atau sistem data berat pada prototype.

GameState

- current_day

- current_session

- money

- tax_due

- store_closed

- ending_variant

Inventory

- item_id

- quantity

Shelf

- slot_id

- displayed_item

- displayed_quantity

NPC

- npc_id

- name

- category

- trust

- relationship_level

- favorite_items

- request_state

- story_flag

Order

- item_id

- quantity

- arrival_day

- cost

# 24. Acceptance Criteria per Fitur

| Fitur | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| Player Movement | Player bisa bergerak 4 arah, tidak menembus collision, camera mengikuti player. |
| Interaction | Player bisa menekan tombol interaksi pada shelf, kasir, NPC, dan object event. |
| Shelf | Shelf punya 6 slot, player bisa assign item, replace item, dan melihat stok. |
| NPC Purchase | NPC masuk, cari item, ambil item jika tersedia, antre kasir, dan transaksi selesai setelah player serve. |
| Ordering | Player bisa order item malam hari, uang berkurang, item datang besok pagi. |
| Trust | Trust berubah karena item favorit, request, dialog, dan advanced event. |
| Ending | Hari ke-6 menampilkan varian ending sesuai trust Irene dan Gooby. |

# 25. Playtest Plan

Playtest harus menguji dua sisi: market feedback dan story feedback. Jangan hanya melihat bug teknis.

| Area | Pertanyaan Playtest |
| --- | --- |
| Market Feedback | Apakah player suka mengatur produk yang dijual? Apakah player memikirkan stok dan fee? Apakah player ingin expand toko? |
| Story Feedback | Apakah player penasaran kenapa Irene selalu membeli perban? Apakah player penasaran siapa Gooby? Apakah player ingin tahu kelanjutan toko baru? |
| Clarity | Apakah player paham cara restock, order, serve NPC, dan membaca daily report? |
| Pacing | Apakah durasi hari terasa terlalu panjang, terlalu pendek, atau tepat? |
| Fairness | Apakah penutupan toko terasa sebagai transisi cerita, bukan hukuman curang? |

Target playtest realistis adalah 3 sampai 5 orang. Jika durasi 6 hari terasa terlalu panjang, turunkan durasi 1 hari in-game dari 12 menit menjadi 6 sampai 8 menit.

# 26. Keputusan Desain yang Harus Dikunci

1.  Apa alasan legal toko lama ditutup?

2.  Apakah player tahu masalah toko sejak awal atau baru hari ke-6?

3.  Seberapa besar uang memengaruhi toko baru?

4.  Apakah expansion toko lama bisa dibawa sebagian ke toko baru?

5.  Berapa item maksimal prototype?

6.  Berapa NPC normal yang benar-benar muncul?

7.  Apakah durasi playtest ditargetkan 30 menit, 45 menit, atau 60 menit?

8.  Apakah mini-game kasir akan tetap satu tombol sampai prototype selesai?

Rekomendasi awal: player tahu bahwa toko lama punya masalah legal sejak awal, uang memengaruhi modal toko baru, trust memengaruhi bantuan NPC, item prototype maksimal 10 sampai 12, dan NPC normal cukup 4 dulu.

# 27. Risiko Produksi dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Scope melebar ke 20 entitas. | Prototype tidak selesai. | Kunci 2 NPC utama sampai minggu 7 selesai. |
| Terlalu lama menonton tutorial. | Tidak ada output playable. | Gunakan pola 30 persen belajar dan 70 persen implementasi. |
| Checkout terlalu kompleks. | Fokus bergeser ke cashier simulator. | Mulai dengan semi-manual checkout satu tombol. |
| Ending terasa curang. | Player merasa usaha tidak dihargai. | Jelaskan bahwa toko lama tutup karena masalah lama, bukan performa 6 hari. |
| Godot architecture terlalu besar. | Development lambat dan sulit di-debug. | Gunakan manager sederhana dan data minimal. |
| Balancing ekonomi tidak jelas. | Player bingung dengan tekanan game. | Daily report harus jelas dan angka harus mudah dibaca. |

# 28. Kesimpulan Eksekusi

Scope dua bulan cukup jika targetnya playable vertical slice, bukan mini full game. Fokus utama bukan meniru Stardew Valley. Fokus utama adalah membuktikan bahwa loop toko dan community building bekerja dalam skala kecil.

Kalimat desain inti: toko lama pasti berakhir, tetapi cara player bermain menentukan apakah ia memulai lagi sendirian atau bersama komunitas.

Keputusan paling penting untuk produksi adalah menjaga semua sistem tetap mengarah ke tujuan prototype: membuat player peduli pada toko, stok, Irene, Gooby, dan toko baru yang akan dibangun setelah ending.

# 29. Backlog Implementasi Ringkas

| Sprint | Task Kecil |
| --- | --- |
| Week 1 | Buat project Godot, player movement, collision, camera, interact prompt. |
| Week 2 | Buat shelf slot, item data, restock action, NPC dummy beli item. |
| Week 3 | Buat ordering UI, incoming delivery, daily report, store fee. |
| Week 4 | Buat Irene dan Gooby schedule, favorite item, trust gain. |
| Week 5 | Buat dialogue branch, request Work Gloves, request shiny item. |
| Week 6 | Buat greenhouse mini event dan Gooby search object event. |
| Week 7 | Buat day 6 closure scene, ending branch, gudang tua. |
| Week 8 | Balancing, polish, export, playtest, bug fix. |